Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |
| --- | --- |
| Rut | 18.545.484-3 / 18.947.774-0 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Duoc UC, San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Plataforma móvil "Code-Trekking" para organizar y realizar actividades seguras de trekking en Santiago de Chile. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de aplicaciones móviles, gestión de proyectos informáticos, seguridad de la información e inteligencia de negocios. |
| Competencias | Las competencias de perfil de egreso que se abordarán serán: Competencias de Especialidad - Administrar la configuración de ambientes, servicios de aplicaciones y bases de datos con el fin de habilitar operatividad o asegurar la continuidad de los sistemas que apoyan los procesos de negocio de acuerdo con los estándares definidos por la industria. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. - Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares de la industria. - Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. Competencias Genéricas - Resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana, ámbito científico y mundo laboral, utilizando operatoria matemática básica, relaciones proporcionales y álgebra básica. - Resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana, ámbito científico y mundo laboral, utilizando elementos de la estadística descriptiva. - Comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, utilizando herramientas lingüísticas funcionales con propósitos específicos en diversos contextos sociolaborales y disciplinares. - Capacidad para generar ideas, soluciones o procesos innovadores que respondan a oportunidades, necesidades y demandas productivas o sociales, en colaboración con otros y asumiendo riesgos calculados. - Desarrollar proyectos de emprendimiento a partir de la identificación de oportunidades desde su especialidad, aplicando técnicas afines al objetivo, con foco en agregar valor al entorno. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Escogimos este tema debido al interés personal en las actividades de trekking en los tiempos libres; a partir de esto identificamos una problemática relacionada con la falta de compañía para realizar actividades como el trekking. Lo que hace el proyecto relevante para nuestro futuro campo laboral es la creación de soluciones mediante aplicaciones móviles o páginas web. El proyecto abordará la falta de herramientas tipo app que permitan organizar actividades exclusivamente de trekking de forma segura en la región de Santiago de Chile, especialmente para las personas que no tienen experiencia o que no tienen compañía para realizar la actividad. En Santiago existen varios accesos a rutas de trekking, los cuales también incluyen riesgos asociados, tales como: - La falta de planificación dependiendo de la dificultad de la ruta que se planea visitar. - Desconocimiento del entorno de las rutas. - Problemas de seguridad que conlleva recorrer las rutas. Esto impacta directamente a usuarios jóvenes y adultos interesados en las actividades outdoor. Desde la informática, este problema es relevante porque puede resolverse mediante una plataforma tecnológica que integre comunidad, información importante y prevención de riesgos asociados a la actividad. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Lo que esperamos como objetivo en este proyecto es desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios: - Crear eventos de trekking con código de invitación. - Invitar a otros participantes mediante enlaces o códigos de invitación. - Unirse a actividades abiertas al público. - Autenticarse de forma segura mediante Firebase. - Consultar mapas interactivos con las rutas recomendadas y los puntos de encuentro en Santiago. - Coordinar los detalles de cada evento mediante un foro de comunicación integrado. - Acceder a consejos de seguridad, supervivencia y equipamiento. - Recibir orientación en caso de posibles accidentes. - Incorporar buenas prácticas de cuidado ambiental en las rutas Para el desarrollo de la app se considera: - Frontend y Backend (API, base de datos). - Aplicación móvil. - Integración con servicios cloud (Firebase, clima, mapa, GPS). - Diseño centrado en el usuario tipo outdoor. El proyecto se posiciona frente a alternativas ya existentes en el mercado, como AllTrails, Meetup, Wikiloc y Strava, las cuales ofrecen funcionalidades parciales (mapas de rutas, grupos sociales o seguimiento deportivo), pero no combinan comunidad local, seguridad preventiva y coordinación de eventos de trekking en un mismo lugar. Esta carencia constituye la oportunidad de diferenciación de Code-Trekking. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona con el perfil de egreso ya que aplica directamente lo aprendido en la carrera: - Programación web o móvil en el desarrollo de la app. - Base de datos en la gestión de usuarios, eventos y contenido. - Arquitectura en la estructura del sistema. - Integración de plataformas con el uso de servicios externos como cloud y autenticación. - Seguridad en la protección de los datos de los usuarios. - Gestión de proyectos para la planificación y ejecución del desarrollo. Todo esto, pensado en un proyecto completo, lo hace coherente con el nivel de egreso de un ingeniero en informática. |
| Relación con los intereses profesionales | Se relaciona con intereses profesionales ya que el proyecto refleja interés en: - Desarrollo de aplicaciones móviles reales. - Creación de productos digitales desde cero. - Aplicación de buenas prácticas de programación. - Uso de tecnologías como frameworks, cloud y APIs. - Implementación de modelos de negocio como la suscripción. - Generación de soluciones con impacto en la experiencia de usuarios reales. - Trabajo en equipo en proyectos de resolución de problemas reales. - Interés en un posible emprendimiento tecnológico con potencial de crecimiento a futuro. Esto permite demostrar habilidades técnicas en la práctica, lo que ayuda a prepararnos mejor para trabajar o desarrollar proyectos corporativos o propios como ingenieros informáticos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto Code-Trekking es plenamente factible de ejecutar dentro del marco temporal del semestre académico por las siguientes razones: Tiempo y Horas Asignadas: El semestre contempla las horas de trabajo autónomo necesarias para abordar las tres fases del proyecto Capstone (Definición, Desarrollo/Avance y Entrega Final). La planificación por hitos semanales permite un avance progresivo y controlado. Stack Tecnológico y Recursos Disponibles: Se utiliza una arquitectura híbrida multiplataforma (Ionic + Angular + Capacitor) que permite compilar para Android a partir de una única base de código en TypeScript, optimizando los tiempos de programación. Además, el uso de Firebase (BaaS) para autenticación y base de datos (Firestore) evita la construcción de un servidor backend desde cero. Los materiales requeridos consisten en equipos de cómputo personales, IDEs de acceso libre (VS Code, GitHub) y capas gratuitas de servicios Cloud (Firebase, clima, mapa, GPS). - Factores Externos Facilitadores: Disponibilidad de librerías Open Source probadas como Leaflet para mapas, plugins comunitarios de Capacitor (geolocalización, cámara, almacenamiento) y acceso a APIs de mapas abiertas (OpenStreetMap). - Factores Externos Dificultadores y Estrategias de Mitigación: - Consumo de batería y GPS en segundo plano: Se mitigará configurando adecuadamente el plugin @capacitor-community/background-geolocation para ajustar los intervalos de actualización de coordenadas según la velocidad del usuario. - Pruebas en dispositivos físicos: Se resolverá mediante pruebas de escritorio con navegadores y APK para instalar la aplicación en celular obtenida mediante GitHub, realizando pruebas en dispositivos reales en etapas clave del desarrollo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma (Code-Trekking) basada en arquitectura híbrida (Ionic, Angular, Capacitor y Firebase) que permita conectar a personas comunes en la Región Metropolitana, facilitar la organización de salidas grupales seguras mediante mapas interactivos y coordinar eventos outdoor con características preventivas y comunitarias. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar y levantar los requerimientos funcionales, no funcionales de la plataforma a partir del perfil de usuario outdoor y competidores del mercado. - Diseñar la arquitectura de software, modelo de base de datos no relacional (Firestore) y la experiencia/interfaz de usuario (UI/UX) mediante prototipos interactivos. - Implementar el módulo de autenticación y gestión de usuarios seguro utilizando Firebase Authentication y guards en Angular. - Desarrollar el módulo de geolocalización y mapas incorporando la librería Leaflet y plugins de Capacitor para visualización de rutas, puntos de encuentro y rastreo en segundo plano. - Construir el sistema de creación y gestión de eventos de trekking con código de invitación, incluyendo un foro de coordinación interna e integración de consejos de seguridad preventiva. - Validar y probar la aplicación mediante pruebas unitarias, análisis estático de código (ESLint) y pruebas de usabilidad en dispositivos móviles (APK). |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto APT se utilizará la metodología ágil Scrum (o Marco Ágil iterativo e incremental), adaptada a la estructura temporal de las 18 semanas de la asignatura. Se trabajará en iteraciones semanales (Sprints), permitiendo revisiones continuas del producto, priorización de tareas y adaptación frente a imprevistos técnicos. Etapas del proceso de desarrollo: - Fase 1: Definición Proyecto APT: (Semanas 1-4) - Fase 2: Desarrollo del Proyecto APT: (Semanas 5-15) - Fase 3: Presentación Proyecto APT a comisión (Semanas 16-18) Roles y distribución de responsabilidades en el equipo: - Product Owner: Danilo González Define y prioriza el Product Backlog (funcionalidades del app), válida que cada incremento cumpla con la propuesta de valor de Code-Trekking, y es el punto de contacto principal con el docente/cliente simulado para retroalimentación. - Scrum Master: Ismael Horta Facilita las ceremonias Scrum (planificación semanal, revisión y retrospectiva), da seguimiento a la bitácora y el repositorio Git, identifica y ayuda a resolver impedimentos técnicos, y vela por que el equipo respete la duración de los sprints semanales. - Equipo de Desarrollo: Ismael Horta / Danilo González: Ambos integrantes desarrollan en conjunto el frontend (Ionic/Angular), la integración con Firebase, los módulos de geolocalización/mapas y las funcionalidades de seguridad (SOS, sanitización, rate limiting), además de ejecutar las pruebas unitarias y el análisis estático de código.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| avance | Documento caso | Análisis del contexto, problema central, causas, usuarios afectados y propuesta de solución que fundamenta el proyecto. | Evidencia que el problema abordado no es una suposición, sino el resultado de un análisis validado (contexto, causas, usuarios afectados), lo que fundamenta la relevancia real del proyecto para el campo laboral, tal como exige el RA1 de la Fase 1. |
| avance | Documento de inicio de proyecto | Documento que formaliza el inicio de Code-Trekking, consolidando el problema/oportunidad detectada, los objetivos general y específicos, los usuarios y stakeholders (incluyendo los roles de Product Owner y Scrum Master de cada integrante), el alcance del MVP, las restricciones del proyecto (geográficas, técnicas, regulatorias y de equipo) y la justificación de la solución frente a alternativas existentes en el mercado. | Formaliza el compromiso del equipo con el alcance, los objetivos y las restricciones del proyecto antes de comenzar a desarrollar, funcionando como el punto de referencia contra el cual se puede verificar más adelante si lo entregado corresponde a lo planificado. |
| avance | Product vision | Documento que define la visión de producto de Code-Trekking: el problema validado mediante entrevistas a usuarios reales y datos de contexto (aumento de rescates de Socorro Andino en la Región Metropolitana), los cuatro perfiles de usuario objetivo, y la propuesta de valor que combina eventos privados con código de invitación, catálogo de rutas, foro por evento, mapa con GPS y botón SOS, diferenciándose de alternativas como Wikiloc, AllTrails, Strava y los grupos de WhatsApp. | Asegura que ambos integrantes y el docente compartan una misma dirección de producto desde el inicio, evitando desviaciones durante el desarrollo y sirviendo de criterio para decidir qué funcionalidades entran o no en el MVP. |
| avance | Bitácora | Lienzo de perspectiva de equipo, investigación de referentes, mapa de contexto, entrevistas, perfil y mapa de viaje del usuario, oportunidad y Lean Canvas. | Documenta el proceso de descubrimiento (investigación de usuarios, referentes y contexto) que sustenta las decisiones de producto, evidenciando que la propuesta de solución surge de evidencia recolectada y no de una intuición sin respaldo. |
| avance | Informe Técnico de arquitectura | Análisis del stack tecnológico (Ionic, Angular, Capacitor, Firebase, Leaflet) y su justificación de uso en el proyecto. | Justifica técnicamente por qué se eligió cada tecnología del stack (Ionic, Angular, Capacitor, Firebase, Leaflet), demostrando que las decisiones de arquitectura son coherentes con los requerimientos del proyecto y no arbitrarias. |
| avance | Product Backlog | Documento que contiene y organiza las historias de usuario de Code-Trekking, definiendo las funcionalidades y necesidades de los distintos perfiles de usuario. Las historias de usuario permiten identificar, priorizar y planificar las funcionalidades que serán desarrolladas durante los sprints para la construcción del MVP del proyecto. | Evidencia la aplicación concreta de la metodología ágil Scrum declarada en el proyecto, mostrando cómo las necesidades de los usuarios se traducen en historias de usuario priorizadas y planificadas por sprint para construir el MVP. |
| final | Repositorio GitHub | Historial de commits y ramas que evidencian el desarrollo incremental del código a lo largo de los sprints. | Constituye la evidencia técnica objetiva del avance real del proyecto: a diferencia de los documentos de planificación, el historial de commits y ramas demuestra que el desarrollo del código ocurrió de forma incremental y sostenida a lo largo del tiempo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| 1 | -Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos del usuario. -Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. -Comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, utilizando herramientas lingüísticas funcionales con propósitos específicos en diversos contextos sociolaborales y disciplinares. | Guía Estudiante Fase 1 Definición Proyecto APT | Se Inicia la realización del documento para definición del Proyecto APT | -Word -Instrucciones indicadas por la docente en clases -Github | Semana:1-2-3-4 | Danilo González, Ismael Horta | hubieron dudas en el proceso que se solucionaron con el docente y se suben con éxito al repositorio de github |
| 2 | -Comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, utilizando herramientas lingüísticas funcionales con propósitos específicos en diversos contextos sociolaborales y disciplinares. -Capacidad para generar ideas, soluciones o procesos innovadores que respondan a oportunidades, necesidades y demandas productivas o sociales, en colaboración con otros y asumiendo riesgos calculados. | *Autoevaluación individual de competencias Fase 1. *Diario de reflexión individual Fase 1. | Se realizan los documentos autoevaluación y diario de reflexión para subirlos al repositorio de github | -Word -Instrucciones indicadas por la docente en clases -Github | Semana: 2 | Danilo González, Ismael Horta | Se realizan y se suben con éxito al repositorio de github sin dudas |
| 3 | -Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. -Comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, utilizando herramientas lingüísticas funcionales con propósitos específicos en diversos contextos sociolaborales y disciplinares. | *Autoevaluación individual Fase 1. *Presentación Fase 1 | Se realizan los documentos la autoevaluación individual y presentación | -Word -Instrucciones indicadas por la docente en clases -Github | Semana: 3 | Danilo González, Ismael Horta | Se realizan y se suben con éxito al repositorio de github sin dudas |
| 4 | -Comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, utilizando herramientas lingüísticas funcionales con propósitos específicos en diversos contextos sociolaborales y disciplinares. - Capacidad para generar ideas, soluciones o procesos innovadores que respondan a oportunidades, necesidades y demandas productivas o sociales, en colaboración con otros y asumiendo riesgos calculados. | Se presenta *Presentación Fase 1 | Se presenta el proyecto al docente | -Word -Instrucciones indicadas por la docente en clases -Github | Semana: 3-4 | Danilo González, Ismael Horta | Se presenta con éxito |
| 5 | Administrar configuración de ambientes. Desarrollar una solución de software. Resolver vulnerabilidades. | Sprint 5: Entorno, Auth Base y Seguridad (HU-01 a HU-06) | Configuración del proyecto híbrido (Ionic/Angular/Capacitor), vinculación a Firebase y plugins nativos. Registro, login, recuperación, sanitización XSS y limitador. | VS Code, Node.js, Ionic, Firebase, GitHub Actions | Semana 5 | Danilo González, Ismael Horta | Facilitador: Stack multiplataforma. Obstaculizador: Configuración inicial nativa. |
| 6 | Desarrollar una solución de software. Resolver vulnerabilidades. Programar consultas o rutinas. | Sprint 6: Seguridad Avanzada, Guards e Interceptores (HU-07 a HU-12) | Cambio/eliminación de cuenta, redirección por rol, Guards de rutas (`authGuard`, `adminGuard`), Interceptor HTTP (401) y validación de datos críticos. | VS Code, Angular Guards, Firebase Auth | Semana 6 | Danilo González, Ismael Horta | Asegura comunicación frontend-backend bajo estándares de seguridad. |
| 7 | Construir modelos de datos. Construir programas y rutinas. Desarrollar proyectos de emprendimiento. | Sprint 7: Cuenta, Términos y Perfil (HU-13 a HU-22) | Cierre por inactividad admin, aceptación/consulta de términos, perfil de usuario, compresión de fotos, estado de ánimo, favoritos y estadísticas. | VS Code, Capacitor Camera/Filesystem, Storage | Semana 7 | Danilo González, Ismael Horta | Facilitador: Plugin oficial de cámara permite compresión automática. |
| 8 | Administrar configuración de ambientes. Construir modelos de datos. Programar consultas o rutinas. | Sprint 8: Panel Admin y Contenido Base (HU-23 a HU-31) | Acceso restringido admin, CRUD de rutas/lugares, CRUD de consejos, gestión de roles de usuario, CRUD de manual de supervivencia y kits de auxilio. | VS Code, Firebase Firestore, Ionic UI | Semana 8 | Danilo González, Ismael Horta | Estructura escalable para gestión de contenido global. |
| 9 | Construir programas de variada complejidad. Generar soluciones innovadoras. | Sprint 9: Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) | Creación de eventos con código único, unión vía código, selección de lugar, listas "Mis eventos", detalle, compartir, abandono/eliminación y favoritos. | VS Code, Firestore, Capacitor Share/Clipboard | Semana 9 | Danilo González, Ismael Horta | Facilitador: Códigos de invitación agilizan la interacción social. |
| 10 | Desarrollar una solución de software. Construir modelo arquitectónico. | Sprint 10: Mapa Interactivo y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) | Renderizado de mapa con capas (calle, satelital, terreno, topográfico), posición GPS tiempo real, trazado punto a punto con instrucciones en español y persistencia. | Leaflet, OpenStreetMap, leaflet-routing-machine | Semana 10 | Danilo González, Ismael Horta | Facilitador: Librerías Open Source optimizan el tiempo de desarrollo. |
| 11 | Realizar pruebas de calidad. Construir programas de variada complejidad. | Sprint 11: Tracking GPS y Exportación GPX (HU-46 a HU-50) | Registro de rutas caminatas (distancia/tiempo), limpieza de trayecto, registro en segundo plano con pantalla bloqueada y exportación a GPX nativo. | Background-Geolocation, Capacitor Filesystem/Share | Semana 11 | Danilo González, Ismael Horta | Obstaculizador: Batería. Mitigación: Ajuste adaptativo del GPS. |
| 12 | Resolver vulnerabilidades. Implementar soluciones para optimizar procesos. | Sprint 12: Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) | CRUD de contactos de emergencia, llamadas/SMS directos, disparo de alerta SOS con envío automático de coordenadas GPS y evento activo vía SMS/WhatsApp. | Capacitor Geolocation, APIs SMS/Llamadas, WhatsApp | Semana 12 | Danilo González, Ismael Horta | Módulo clave para la seguridad preventiva outdoor. |
| 13 | Construir programas de variada complejidad. Comunicar en forma oral y escrita. | Sprint 13: Foro por Evento, Clima y Ubicación (HU-58 a HU-65) | Mensajería en tiempo real por evento, moderación del organizador, contador no leídos, clima actual y geocodificación inversa con caché. | Firebase Firestore (Realtime), OpenWeatherMap API | Semana 13 | Danilo González, Ismael Horta | Facilitador: Firestore facilita la mensajería en tiempo real. |
| 14 | Construir modelo arquitectónico. Generar soluciones innovadoras. | Sprint 14: Contenido Informativo y Galería (HU-66 a 70, 77, 78) | Carrusel deslizable de consejos de trekking, manual de supervivencia interactivo, kits recomendados, galería de fotos en cuadrícula y visor a pantalla completa. | Swiper JS, Ionic UI, Firebase Storage | Semana 14 | Danilo González, Ismael Horta | Componentes táctiles Swiper mejoran la experiencia de usuario. |
| 15 | Desarrollar proyectos de emprendimiento. Implementar soluciones integrales. | Sprint 15: Pasarela PayPal y Suscripciones (HU-71 a HU-76) | Selección de suscripción (CLP a USD), pago web vía PayPal SDK, pago móvil mediante navegador in-app y Deep Links (`codetrekking://`), e historial. | PayPal SDK, @capacitor/browser, Firebase Hosting | Semana 15 | Danilo González, Ismael Horta | Obstaculizador: WebView. Mitigación: Browser in-app y Deep Links. |
| 16 | Realizar pruebas de calidad. Resolver vulnerabilidades. | Sprint 16: Plan de Pruebas Integrales y Corrección de Bugs | Pruebas unitarias (Jasmine/Karma), verificación de criterios de aceptación (DoD) sobre las 78 HUs, pruebas de seguridad, pruebas nativas y resolución de bugs. | Jasmine, Karma, ESLint, Dispositivos Android | Semana 16 | Danilo González, Ismael Horta | Mitigación: Compilación de APK en GitHub Actions para pruebas reales. |
| 17 | Administrar configuración de ambientes. Comunicar en forma oral y escrita. | Sprint 17: Documentación Técnica, Manual y APK Final | Redacción del Manual de Usuario, Informe Técnico final, compilación del APK firmado de producción para Android y despliegue en Firebase Hosting. | Word, PDF, Gradle, Firebase CLI | Semana 17 | Danilo González, Ismael Horta | Consolidación de entregables para despliegue funcional del MVP. |
| 18 | Comunicar en forma oral y escrita. Gestionar proyectos informáticos. | Sprint 18: Presentación Final del Proyecto Capstone | Confección del material visual (.pptx), ensayos de defensa oral, revisión final y entrega formal del proyecto completo (Informe, Manual, Backlog) ante la comisión. | PowerPoint, Repositorio GitHub, Documentación final | Semana 18 | Danilo González, Ismael Horta | Cierre formal y defensa ante la comisión evaluadora. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Sprint 1: Guía Estudiante Fase 1 Definición Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Autoevaluación individual de competencias Fase 1 / Diario de reflexión individual Fase 1.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Autoevaluación individual Fase 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: Presentación Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: Configuración del Entorno (Ionic/Angular/Firebase) y Módulo de Autenticación Base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 6: Seguridad Avanzada, Guards e Interceptores HTTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 7: Gestión de Cuenta, Términos, Condiciones y Perfil de Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 8: Panel de Administración y Gestión de Contenido Base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 9: Módulo de Gestión de Eventos de Trekking e Invitaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 10: Implementación de Mapas Interactivos (Leaflet) y Trazado de Rutas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 11: Tracking GPS en Segundo Plano y Exportación a GPX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 12: Contactos de Emergencia y Alerta SOS Preventiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 13: Foro por Evento, Clima y Geocodificación Inversa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 14: Contenido Informativo (Manual/Consejos) y Galería de Fotos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 15: Pasarela de Pagos PayPal y Suscripciones (Web/Nativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 16: Plan de Pruebas Integrales, Unitarias y Corrección de Bugs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 17: Documentación Final (Manual de Usuario e Informe Técnico) y Despliegue APK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 18: Preparación de Material, Ensayo y Presentación Final ante Comisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |