# Sprint Backlog (por Sprint)

Code-Trekking - Proyecto de Título

### Introducción

# El presente documento detalla la planificación, el seguimiento y el control del avance del proyecto de título Code-Trekking, estructurado en un marco de trabajo ágil a través del ciclo de vida del proyecto. La hoja de ruta abarca desde la definición de requerimientos iniciales (Fase 1) hasta el desarrollo iterativo completo de la aplicación (Fase 2) y su posterior validación, despliegue y defensa final (Fase 3).

# A través de cada sprint se consolida el historial de entregables, las actividades clave ejecutadas, el control de versiones y el estado del Sprint Backlog, garantizando la trazabilidad técnica y el cumplimiento de los objetivos académicos e informáticos establecidos.

# Fase 1 - Definición del proyecto (S1 a S4)

## Sprint 1 - Semana 1

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/08/2026 | Se inicia la Fase 1 con el análisis integral de requerimientos y la definición inicial del Proyecto APT. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

### Análisis integral de procesos y requerimientos del usuario para la propuesta informática.

### Inicio de la confección del documento oficial de Definición del Proyecto APT.

### Configuración e inicio de la Guía Estudiante Fase 1.

### Creación y vinculación del repositorio base en GitHub para la entrega de entregables.

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Autoevaluación individual de competencias Fase 1. - Diario de reflexión individual Fase 1. - Autoevaluación individual Fase 1. - Desarrollar presentacion Fase 1 - Presentación oral de la Fase 1 ante el docente. | - Definición del Proyecto APT y Guía Estudiante Fase 1. | - Configuración inicial del repositorio GitHub. |

## Sprint 2 — Semana 2

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/08/2026 | Avance en la documentación del proyecto e integración de la autoevaluación y diario de reflexión individual. . | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

### Continuación del desarrollo del documento Guía Estudiante Fase 1 - Definición del Proyecto APT.

### Elaboración de la Autoevaluación individual de competencias correspondiente a la Fase 1.

### Redacción del Diario de reflexión individual de la Fase 1.

### Carga de documentación en el repositorio de GitHub.

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Autoevaluación individual Fase 1. - Desarrollar presentacion Fase 1 - Presentación oral de la Fase 1 ante el docente. | - Definición del Proyecto APT y Guía Estudiante Fase 1. | - Configuración inicial del repositorio GitHub. - Autoevaluación individual de competencias Fase 1. - Diario de reflexión individual Fase 1. |

## Sprint 3 — Semana 3

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28/08/2026 | Finalización de la documentación de definición y elaboración del material para la presentación del proyecto. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

### Redacción de la Autoevaluación individual de la Fase 1.

### Elaboración del material visual y contenido de la Presentación Fase 1.

### Carga y validación final de todos los documentos en el repositorio GitHub.

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| — | - Desarrollar presentacion Fase 1 - Presentación Fase 1 (ensayo y ajustes finales). | - Configuración inicial del repositorio GitHub. - Definición del Proyecto APT y Guía Estudiante Fase 1. - Autoevaluación individual de competencias Fase 1. - Diario de reflexión individual Fase 1. - Autoevaluación individual Fase 1. |

## Sprint 4 — Semana 4

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/09/2026 | Presentación final de la Fase 1 ante el docente y cierre formal de la etapa de definición del proyecto. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

### Exposición oral y defensa de la Presentación Fase 1 del proyecto ante el docente evaluador.

### Resolución de observaciones finales y cierre exitoso de la etapa inicial del proyecto de título.

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| — | — | - Configuración inicial del repositorio GitHub. - Definición del Proyecto APT y Guía Estudiante Fase 1. - Autoevaluación individual de competencias Fase 1. - Diario de reflexión individual Fase 1. - Autoevaluación individual Fase 1. - Desarrollar presentacion Fase 1 - Presentación Fase 1 (exposición realizada con éxito). |

# Fase 2 - Desarrollo del proyecto (S5 a S15)

## Sprint 5 - Semana 5

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/09/2026 | Se inicia el Sprint 5: configuración del entorno de desarrollo y arranque de la Fase 2 con el módulo de autenticación. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Creación del proyecto base con Ionic Framework y Angular (estructura de carpetas, ng moduls y ruteo inicial).

- Instalación y configuración de Capacitor para los targets Android e iOS.

- Creación e integración del proyecto en Firebase (Authentication, Firestore y Storage) mediante @angular/fire.

- Configuración de variables de entorno (.env / environment.ts) y credenciales de servicios externos (clima, geocodificación, PayPal).

- Instalación de dependencias principales: Leaflet, leaflet-routing-machine, leaflet-control-geocoder y Swiper.

- Instalación de plugins de Capacitor a utilizar (Geolocation, Background Geolocation, Camera, Filesystem, Share, Clipboard, Haptics, Status Bar, Keyboard).

- Configuración del repositorio Git/GitHub, ramas de trabajo y del pipeline de CI (build-apk.yml).

- Registro de usuario con validación de contraseña segura y sanitización de campos (HU-01).

- Inicio de sesión con límite de intentos y mensajes de error genéricos (HU-02).

- Recuperación de contraseña vía correo electrónico (HU-03).

- Cierre de sesión con confirmación previa (HU-04).

- Sanitización global de entradas de texto contra XSS (HU-05).

- Limitador de frecuencia para acciones críticas (HU-06).

- Realizar documento 4.Definition of Done (DoD)

- Realizar documento Casos_de_Pruebas_CodeTrekking

- Realizar documento 2.4_GuiaEstudiante_Fase 2_DesarrolloProyecto APT

- Realizar documento 2.1_APT122_DiarioReflexionFase2

- Realizar documento 0.Documento de inicio de proyecto

- Realizar documento 1.Product Vision

- Realizar documento 2.Product Backlog priorizado - CodeTrekking

- Realizar documento 3.Sprint Backlog (por sprint) - CodeTrekking

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) - 2.4_GuiaEstudiante_Fase 2_DesarrolloProyecto APT 2.1_APT122_DiarioReflexionFase2 - 0.Documento de inicio de proyecto - 1.Product Vision - 2.Product Backlog priorizado - CodeTrekking | - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) - 4.Definition of Done (DoD)(HU-01 a HU-31) - Casos_de_Pruebas_CodeTrekking(HU-01 a HU-31) | - Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) |

## Sprint 6 - Semana 6

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 18/09/2026 | Se completa el módulo de autenticación y se agregan los mecanismos transversales de seguridad. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Cambio de contraseña con verificación de pregunta de seguridad (HU-07).

- Eliminación de cuenta con doble verificación (HU-08).

- Redirección automática según el rol del usuario tras iniciar sesión (HU-09).

- Guards de protección de rutas: authGuard, noAuthGuard y adminGuard (HU-10).

- Interceptor HTTP de autenticación y manejo de error 401 (HU-11).

- Validación de datos críticos: coordenadas GPS, teléfonos, correos y URLs (HU-12).

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) - 2.4_GuiaEstudiante_Fase 2_DesarrolloProyecto APT - 2.1_APT122_DiarioReflexionFase2 | - 0.Documento de inicio de proyecto - 1.Product Vision - 2.Product Backlog priorizado - CodeTrekking - 4.Definition of Done (DoD)(HU-01 a HU-31) - Casos_de_Pruebas_CodeTrekking(HU-01 a HU-31) | - Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) |

## Sprint 7 - Semana 7

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/09/2026 | Se desarrolla la gestión de cuenta, términos y condiciones, y el perfil de usuario. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Cierre de sesión por inactividad del administrador (HU-13).

- Modal de aceptación de términos y condiciones en el registro (HU-14).

- Consulta de términos y condiciones desde Configuración (HU-15).

- Visualización del perfil del usuario (HU-16).

- Cambio de foto de perfil con compresión automática (HU-17).

- Cambio de estado de ánimo (HU-18).

- Cambio de nombre de usuario con verificación de identidad (HU-19).

- Gestión de eventos favoritos desde el perfil (HU-20).

- Edición de información personal extendida (HU-21).

- Estadísticas de actividad del usuario (HU-22).

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) - 2.4_GuiaEstudiante_Fase 2_DesarrolloProyecto APT - 2.1_APT122_DiarioReflexionFase2 - Elaboración del material visual y contenido de la Presentación Fase 2. - Carga y validación final de todos los documentos en el repositorio GitHub. | - Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) - 4.Definition of Done (DoD)(HU-01 a HU-31) - Casos_de_Pruebas_CodeTrekking(HU-01 a HU-31) | - Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) - 0.Documento de inicio de proyecto - 1.Product Vision - 2.Product Backlog priorizado - CodeTrekking |

## Sprint 8 - Semana 8

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/10/2026 | Se implementa el panel de administración y la gestión de contenido base. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Acceso restringido al panel de administración (HU-23).

- CRUD de lugares/rutas de trekking (HU-24).

- CRUD de consejos de trekking (HU-25).

- Gestión de roles de usuario (HU-26).

- Confirmación previa a eliminaciones administrativas (HU-27).

- CRUD del manual de supervivencia, incluyendo su orden (HU-28).

- CRUD de kits de primeros auxilios (HU-29).

- CRUD de kits de supervivencia (HU-30).

- Panel de estadísticas globales de usuarios (HU-31).

- Elaboración del material visual y contenido de la Presentación Fase 2.

- Carga y validación final de todos los documentos en el repositorio GitHub.

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) | - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) - 2.4_GuiaEstudiante_Fase 2_DesarrolloProyecto APT - 2.1_APT122_DiarioReflexionFase2 - Elaboración del material visual y contenido de la Presentación Fase 2. - Carga y validación final de todos los documentos en el repositorio GitHub. - 4.Definition of Done (DoD)(HU-01 a HU-31) - Casos_de_Pruebas_CodeTrekking(HU-01 a HU-31) | - Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) - Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) |

## Sprint 9 - Semana 9

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/10/2026 | Se desarrolla el módulo de gestión de eventos de trekking. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Creación de eventos de trekking con código único de invitación (HU-32).

- Unión a eventos mediante código de invitación (HU-33).

- Selección de lugar al crear un evento (HU-34).

- Listado de "Mis eventos" ordenado por prioridad y fecha (HU-35).

- Detalle completo de un evento (HU-36).

- Compartir/copiar código de invitación (HU-37).

- Eliminación de eventos por el creador (HU-38).

- Salida de un evento por parte de un participante (HU-39).

- Marcar/desmarcar un evento como favorito (HU-40).

- Exposición oral de la Presentación Fase 2 (semana 9) del proyecto ante el docente evaluador.

- Resolución de observaciones finales y cierre del avance de la Fase 2 del proyecto de título.

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) | - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) | - Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) - Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) - 2.4_GuiaEstudiante_Fase 2_DesarrolloProyecto APT - 2.1_APT122_DiarioReflexionFase2 - 0.Documento de inicio de proyecto - 1.Product Vision - 2.Product Backlog priorizado - CodeTrekking - 4.Definition of Done (DoD)(HU-01 a HU-31) - Casos_de_Pruebas_CodeTrekking(HU-01 a HU-31) - Elaboración del material visual y contenido de la Presentación Fase 2. - Carga y validación final de todos los documentos en el repositorio GitHub. - Presentación Fase 2. |