PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO

Code-Trekking - Proyecto de Título

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17/08/2026 | Inicio del documento | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 005-D |
| Proyecto (Nombre) | Code-Trekking |
| Fecha de Inicio | 11/09/2026 |
| Fecha de Término | 26/11/2026 |
| Patrocinador principal | code-trekking |
| Docente | Karla Roco Ramirez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.545.484-3 | Ismael Horta | is.horta@duocuc.cl |
| 18.947.774-0 | Danilo Gonzalez | dana.gonzalezzc@duocuc.cl |

El backlog está ordenado de mayor a menor prioridad, agrupado por épicas funcionales y distribuido en sprints de referencia. La estimación de esfuerzo se realizó mediante Planning Poker.

Total de historias de usuario: 78	|	Total de puntos de historia: 314

| Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados (Planning Poker) | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica 1 — Autenticación, Sesión y Seguridad Base |  |  |  |
| HU-01 | Como usuario nuevo, quiero registrarme con mi correo, contraseña, nombre y una pregunta de seguridad para crear una cuenta protegida en la aplicación. | 5 | Sprint 5 |
| HU-02 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder de forma segura a mi cuenta. | 5 | Sprint 5 |
| HU-03 | Como usuario, quiero recibir un correo de restablecimiento de contraseña para recuperar el acceso a mi cuenta si la olvido. | 3 | Sprint 5 |
| HU-04 | Como usuario, quiero cerrar mi sesión desde Home o Perfil, con una confirmación previa, para proteger mi cuenta cuando dejo de usar la app. | 2 | Sprint 5 |
| HU-05 | Como sistema, quiero sanitizar todo el texto ingresado por los usuarios para prevenir ataques de inyección de código (XSS). | 5 | Sprint 5 |
| HU-06 | Como sistema, quiero limitar la frecuencia de acciones críticas (login, registro, creación de eventos, mensajes, etc.) para mitigar el abuso automatizado. | 5 | Sprint 5 |
| HU-07 | Como usuario autenticado, quiero cambiar mi contraseña verificando mi pregunta de seguridad y mi contraseña actual para mantener mi cuenta segura. | 5 | Sprint 6 |
| HU-08 | Como usuario, quiero eliminar mi cuenta de forma permanente con doble verificación (pregunta de seguridad y contraseña) para garantizar que solo yo pueda hacerlo. | 8 | Sprint 6 |
| HU-09 | Como usuario autenticado, quiero ser redirigido automáticamente según mi rol tras iniciar sesión para llegar directamente a la vista que me corresponde. | 2 | Sprint 6 |
| HU-10 | Como sistema, quiero restringir el acceso a las rutas según el estado de sesión y el rol del usuario para proteger la información y funciones sensibles. | 3 | Sprint 6 |
| HU-11 | Como sistema, quiero adjuntar automáticamente el token de sesión a cada solicitud HTTP y redirigir al login ante un error 401 para mantener la seguridad de las comunicaciones. | 3 | Sprint 6 |
| HU-12 | Como sistema, quiero validar el formato y rango de los datos críticos (coordenadas GPS, IDs de Firestore, teléfonos, correos y URLs) antes de procesarlos para evitar errores y datos maliciosos. | 5 | Sprint 6 |
| Epica 2 — Cuenta, Términos y Perfil de Usuario |  |  |  |
| HU-13 | Como administrador, quiero que mi sesión se cierre automáticamente tras 30 minutos de inactividad, con una advertencia previa, para reducir el riesgo de accesos no autorizados. | 5 | Sprint 7 |
| HU-14 | Como usuario nuevo, quiero leer y aceptar explícitamente los términos y condiciones durante el registro para completar la creación de mi cuenta de forma informada. | 3 | Sprint 7 |
| HU-15 | Como usuario, quiero consultar el texto completo de los términos y condiciones desde Configuración, junto con la versión y fecha que acepté, para revisar a qué me comprometí. | 2 | Sprint 7 |
| HU-16 | Como usuario autenticado, quiero visualizar mi nombre, foto, estado de ánimo y eventos favoritos en mi perfil para ver mi información de un vistazo. | 3 | Sprint 7 |
| HU-17 | Como usuario, quiero tomar o elegir una foto de perfil desde mi galería para personalizar mi cuenta, con validación de formato/tamaño y compresión automática. | 5 | Sprint 7 |
| HU-18 | Como usuario, quiero elegir un estado de ánimo predefinido o escribir uno propio para expresar cómo me siento en mi perfil. | 2 | Sprint 7 |
| HU-19 | Como usuario, quiero cambiar mi nombre de usuario verificando su disponibilidad y mi identidad para actualizarlo de forma segura y controlada. | 5 | Sprint 7 |
| HU-20 | Como usuario, quiero ver, eliminar y navegar a los eventos que marqué como favoritos para acceder rápidamente a ellos. | 3 | Sprint 7 |
| HU-21 | Como usuario, quiero completar y editar campos adicionales de mi perfil (ocupación, mascotas, biografía, entre otros) para enriquecer mi información personal. | 5 | Sprint 7 |
| HU-22 | Como usuario, quiero ver estadísticas de mi actividad (eventos creados en total y en el mes) para conocer mi participación en la app. | 3 | Sprint 7 |
| Épica 3 — Panel de Administración (Contenido Base) |  |  |  |
| HU-23 | Como administrador, quiero que el acceso al panel de administración esté restringido solo a usuarios con rol "admin" para proteger la gestión del contenido. | 2 | Sprint 8 |
| HU-24 | Como administrador, quiero crear, editar y eliminar lugares/rutas de trekking con todos sus atributos para mantener actualizado el catálogo disponible para los usuarios. | 8 | Sprint 8 |
| HU-25 | Como administrador, quiero crear, editar y eliminar consejos de trekking para mantener actualizado el contenido informativo que ven los usuarios. | 5 | Sprint 8 |
| HU-26 | Como administrador, quiero listar a todos los usuarios registrados y cambiar su rol entre "user" y "admin" para gestionar los permisos de la aplicación. | 5 | Sprint 8 |
| HU-27 | Como sistema, quiero exigir confirmación explícita antes de ejecutar cualquier eliminación administrativa (lugar, consejo, kit o paso de manual) para evitar pérdidas de contenido por error. | 2 | Sprint 8 |
| HU-28 | Como administrador, quiero crear, editar y eliminar los pasos del manual de supervivencia, incluyendo su orden de presentación, para mantener la guía actualizada. | 5 | Sprint 8 |
| HU-29 | Como administrador, quiero crear, editar y eliminar kits de primeros auxilios y sus artículos para mantener actualizada esta información. | 5 | Sprint 8 |
| HU-30 | Como administrador, quiero crear, editar y eliminar kits de supervivencia y sus artículos para mantener actualizada esta información. | 5 | Sprint 8 |
| HU-31 | Como administrador, quiero ver el número total de usuarios registrados y su desglose por rol para entender el crecimiento de la aplicación. | 3 | Sprint 8 |
| Épica 4 — Gestión de Eventos de Trekking |  |  |  |
| HU-32 | Como usuario, quiero crear un evento de trekking (nombre, descripción, fecha, hora y lugar) para organizar una salida con otras personas. | 5 | Sprint 9 |
| HU-33 | Como usuario, quiero unirme a un evento existente ingresando su código de invitación para participar en una salida organizada por otro usuario. | 3 | Sprint 9 |
| HU-34 | Como usuario, quiero ver el listado de lugares/rutas disponibles con sus características al crear un evento para elegir dónde se realizará. | 3 | Sprint 9 |
| HU-35 | Como usuario, quiero ver mis eventos ordenados por prioridad (en curso, próximos, finalizados) y por fecha para organizar mi participación. | 3 | Sprint 9 |
| HU-36 | Como usuario, quiero ver el detalle completo de un evento (lugar, participantes, mapa de ruta y código de invitación) para conocer toda su información. | 5 | Sprint 9 |
| HU-37 | Como usuario, quiero compartir o copiar el código de un evento para invitar fácilmente a otras personas. | 2 | Sprint 9 |
| HU-38 | Como creador del evento, quiero eliminar el evento que creé para gestionarlo si ya no se realizará. | 3 | Sprint 9 |
| HU-39 | Como participante, quiero abandonar un evento en el que participo cuando ya no quiero asistir. | 2 | Sprint 9 |
| HU-40 | Como usuario, quiero marcar y desmarcar un evento como favorito para acceder rápidamente a él desde mi perfil. | 2 | Sprint 9 |
| Épica 5 — Mapa y Trazado de Rutas |  |  |  |
| HU-41 | Como usuario, quiero ver un mapa interactivo con distintas capas (calle, satelital, terreno y topográfico) para explorar el entorno de la forma que prefiera. | 5 | Sprint 10 |
| HU-42 | Como usuario, quiero ver mi posición GPS actual sobre el mapa junto con un círculo de precisión para ubicarme en todo momento. | 3 | Sprint 10 |
| HU-43 | Como usuario, quiero trazar una ruta entre dos puntos del mapa con instrucciones paso a paso en español, según el perfil de desplazamiento elegido, para planificar mi trayecto. | 8 | Sprint 10 |
| HU-44 | Como usuario, quiero trazar una ruta usando mi ubicación actual como punto de origen para no tener que ingresarla manualmente. | 3 | Sprint 10 |
| HU-45 | Como sistema, quiero conservar la ruta trazada (puntos, instrucciones y perfil) mientras el usuario navega entre pantallas dentro de la misma sesión para no perder su planificación. | 3 | Sprint 10 |
| Épica 6 — Registro de Ruta (Tracking GPS) |  |  |  |
| HU-46 | Como usuario, quiero iniciar y detener el registro de una ruta caminada, con cálculo de distancia y tiempo transcurrido, para llevar un registro de mi actividad. | 8 | Sprint 11 |
| HU-47 | Como usuario, quiero borrar la ruta y estadísticas registradas, previa confirmación, para reiniciar mi registro de tracking. | 2 | Sprint 11 |
| HU-48 | Como usuario, quiero exportar mi ruta registrada a un archivo GPX descargable para usarla en otras herramientas. | 5 | Sprint 11 |
| HU-49 | Como usuario, quiero que el registro de mi ruta continúe aunque minimice la app en dispositivos nativos para no perder información de tracking cuando la app está en segundo plano. | 8 | Sprint 11 |
| HU-50 | Como usuario, quiero que en dispositivos nativos el archivo GPX se genere y comparta mediante las herramientas nativas del sistema (Filesystem y Share) para exportarlo de forma más integrada. | 5 | Sprint 11 |
| Épica 7 — Contactos de Emergencia y Alerta SOS |  |  |  |
| HU-51 | Como usuario, quiero registrar hasta 3 contactos de emergencia (nombre y teléfono) para tenerlos disponibles ante una situación de riesgo. | 3 | Sprint 12 |
| HU-52 | Como usuario, quiero editar el nombre o teléfono de un contacto de emergencia existente para mantener su información actualizada. | 2 | Sprint 12 |
| HU-53 | Como usuario, quiero eliminar un contacto de emergencia, previa confirmación, cuando ya no deba estar en mi lista. | 2 | Sprint 12 |
| HU-54 | Como usuario, quiero llamar o enviar un SMS directamente a un contacto de emergencia registrado para comunicarme rápidamente con él. | 2 | Sprint 12 |
| HU-55 | Como usuario, quiero enviar una alerta SOS con mi ubicación, hora y evento activo a mis contactos de emergencia por SMS y/o WhatsApp para pedir ayuda en una emergencia. | 8 | Sprint 12 |
| HU-56 | Como sistema, quiero impedir la activación de la alerta SOS si el usuario no tiene contactos de emergencia registrados y redirigirlo a Configuración. | 2 | Sprint 12 |
| HU-57 | Como usuario, quiero que en dispositivos nativos la ubicación para la alerta SOS se obtenga mediante geolocalización en segundo plano para recibir ayuda con mayor rapidez y precisión. | 8 | Sprint 12 |
| Épica 8 — Foro por Evento |  |  |  |
| HU-58 | Como participante del evento, quiero enviar mensajes de texto y emojis rápidos en el foro del evento en tiempo real para comunicarse con los demás participantes. | 5 | Sprint 13 |
| HU-59 | Como organizador del evento, quiero eliminar mensajes del foro para moderar el contenido publicado. | 3 | Sprint 13 |
| HU-60 | Como sistema, quiero calcular y mostrar la cantidad de mensajes no leídos por evento para que el usuario sepa cuándo hay novedades en el foro. | 3 | Sprint 13 |
| HU-61 | Como sistema, quiero registrar la última visita del usuario al foro de un evento para reiniciar correctamente el contador de mensajes nuevos (contador punto rojo). | 2 | Sprint 13 |
| Épica 9 — Clima y Ubicación |  |  |  |
| HU-62 | Como usuario, quiero ver la temperatura, descripción, humedad y velocidad del viento según mi ubicación actual para conocer las condiciones climáticas antes de salir. | 5 | Sprint 13 |
| HU-63 | Como sistema, quiero obtener y mostrar el nombre legible de la ubicación actual del usuario, utilizando una caché, para reducir las llamadas a servicios externos. | 3 | Sprint 13 |
| HU-64 | Como sistema, quiero actualizar automáticamente el clima y la ubicación cuando el usuario se haya desplazado más de 200 metros para mantener la información vigente. | 5 | Sprint 13 |
| HU-65 | Como usuario, quiero abrir una búsqueda web del clima según mi ubicación actual para obtener más detalle si lo necesito. | 1 | Sprint 13 |
| Épica 10 — Contenido Informativo |  |  |  |
| HU-66 | Como usuario, quiero ver consejos de trekking en la pantalla principal, presentados en orden aleatorio en cada carga, para aprender algo nuevo en cada visita. | 2 | Sprint 14 |
| HU-67 | Como usuario, quiero recorrer el manual de supervivencia como una guía paso a paso (anterior/siguiente) dentro de un modal para aprender de forma ordenada. | 3 | Sprint 14 |
| HU-68 | Como usuario, quiero ver los kits de primeros auxilios sugeridos con su listado de artículos para saber qué llevar en mis salidas. | 2 | Sprint 14 |
| HU-69 | Como usuario, quiero ver los kits de supervivencia sugeridos con su listado de artículos para prepararme adecuadamente. | 2 | Sprint 14 |
| HU-70 | Como usuario, quiero ver los consejos de trekking en un carrusel deslizable (Swiper) para explorarlos de forma más dinámica. | 2 | Sprint 14 |
| Épica 11 — Pagos y Suscripciones con PayPal |  |  |  |
| HU-71 | Como usuario, quiero ver los planes de suscripción disponibles (mensual, trimestral, anual) con su precio en CLP y su equivalente en USD para elegir uno e iniciar el pago con PayPal. | 5 | Sprint 15 |
| HU-72 | Como usuario, quiero completar mi pago con PayPal directamente en la app cuando uso la versión web para suscribirme sin salir de la aplicación. | 8 | Sprint 15 |
| HU-73 | Como usuario, quiero completar mi pago con PayPal en una página de checkout externa y volver automáticamente a la app mediante un enlace de retorno en dispositivos Android/iOS para suscribirme desde el móvil. | 13 | Sprint 15 |
| HU-74 | Como sistema, quiero activar o extender la suscripción del usuario al confirmarse un pago, sumando meses y monto si ya tiene una suscripción vigente, para mantener su estado al día. | 5 | Sprint 15 |
| HU-75 | Como usuario, quiero ver un historial de mis pagos realizados (monto, plan, ID de orden y fecha) para llevar un control de mis suscripciones. | 3 | Sprint 15 |
| HU-76 | Como usuario, quiero poder cancelar el proceso de pago y volver a la pantalla anterior sin que se active ni modifique mi suscripción. | 2 | Sprint 15 |
| Épica 12 — Galería de Fotos |  |  |  |
| HU-77 | Como usuario, quiero ver mis fotos en una cuadrícula y poder seleccionar una o varias para eliminarlas, previa confirmación, para organizar mi galería. | 5 | Sprint 14 |
| HU-78 | Como usuario, quiero abrir cualquier foto de la cuadrícula en un visor deslizable a pantalla completa, mostrando exactamente la foto que toqué o hice clic, para verla en detalle y deslizar hacia las demás. | 3 | Sprint 14 |