# Sprint Backlog (por Sprint)

Code-Trekking - Proyecto de Título

### Introducción

# El presente documento detalla la planificación, el seguimiento y el control del avance del proyecto de título Code-Trekking, estructurado en un marco de trabajo ágil a través del ciclo de vida del proyecto. La hoja de ruta abarca desde la definición de requerimientos iniciales (Fase 1) hasta el desarrollo iterativo completo de la aplicación (Fase 2) y su posterior validación, despliegue y defensa final (Fase 3).

# A través de cada sprint se consolida el historial de entregables, las actividades clave ejecutadas, el control de versiones y el estado del Sprint Backlog, garantizando la trazabilidad técnica y el cumplimiento de los objetivos académicos e informáticos establecidos.

# Fase 1 - Definición del proyecto (S1 a S4)

## Sprint 1 - Semana 1

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/08/2026 | Se inicia la Fase 1 con el análisis integral de requerimientos y la definición inicial del Proyecto APT. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

### Análisis integral de procesos y requerimientos del usuario para la propuesta informática.

### Inicio de la confección del documento oficial de Definición del Proyecto APT.

### Configuración e inicio de la Guía Estudiante Fase 1.

### Creación y vinculación del repositorio base en GitHub para la entrega de entregables.

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Autoevaluación individual de competencias Fase 1. - Diario de reflexión individual Fase 1. - Autoevaluación individual Fase 1. - Desarrollar presentacion Fase 1 - Presentación oral de la Fase 1 ante el docente. | - Definición del Proyecto APT y Guía Estudiante Fase 1. | - Configuración inicial del repositorio GitHub. |

## Sprint 2 — Semana 2

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/08/2026 | Avance en la documentación del proyecto e integración de la autoevaluación y diario de reflexión individual. . | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

### Continuación del desarrollo del documento Guía Estudiante Fase 1 - Definición del Proyecto APT.

### Elaboración de la Autoevaluación individual de competencias correspondiente a la Fase 1.

### Redacción del Diario de reflexión individual de la Fase 1.

### Carga de documentación en el repositorio de GitHub.

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Autoevaluación individual Fase 1. - Desarrollar presentacion Fase 1 - Presentación oral de la Fase 1 ante el docente. | - Definición del Proyecto APT y Guía Estudiante Fase 1. | - Configuración inicial del repositorio GitHub. - Autoevaluación individual de competencias Fase 1. - Diario de reflexión individual Fase 1. |

## Sprint 3 — Semana 3

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28/08/2026 | Finalización de la documentación de definición y elaboración del material para la presentación del proyecto. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

### Redacción de la Autoevaluación individual de la Fase 1.

### Elaboración del material visual y contenido de la Presentación Fase 1.

### Carga y validación final de todos los documentos en el repositorio GitHub.

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| — | - Desarrollar presentacion Fase 1 - Presentación Fase 1 (ensayo y ajustes finales). | - Configuración inicial del repositorio GitHub. - Definición del Proyecto APT y Guía Estudiante Fase 1. - Autoevaluación individual de competencias Fase 1. - Diario de reflexión individual Fase 1. - Autoevaluación individual Fase 1. |

## Sprint 4 — Semana 4

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/09/2026 | Presentación final de la Fase 1 ante el docente y cierre formal de la etapa de definición del proyecto. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

### Exposición oral y defensa de la Presentación Fase 1 del proyecto ante el docente evaluador.

### Resolución de observaciones finales y cierre exitoso de la etapa inicial del proyecto de título.

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| — | — | - Configuración inicial del repositorio GitHub. - Definición del Proyecto APT y Guía Estudiante Fase 1. - Autoevaluación individual de competencias Fase 1. - Diario de reflexión individual Fase 1. - Autoevaluación individual Fase 1. - Desarrollar presentacion Fase 1 - Presentación Fase 1 (exposición realizada con éxito). |

# Fase 2 - Desarrollo del proyecto (S5 a S15)

## Sprint 5 - Semana 5

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/09/2026 | Se inicia el Sprint 5: configuración del entorno de desarrollo y arranque de la Fase 2 con el módulo de autenticación. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Creación del proyecto base con Ionic Framework y Angular (estructura de carpetas, ng moduls y ruteo inicial).

- Instalación y configuración de Capacitor para los targets Android e iOS.

- Creación e integración del proyecto en Firebase (Authentication, Firestore y Storage) mediante @angular/fire.

- Configuración de variables de entorno (.env / environment.ts) y credenciales de servicios externos (clima, geocodificación, PayPal).

- Instalación de dependencias principales: Leaflet, leaflet-routing-machine, leaflet-control-geocoder y Swiper.

- Instalación de plugins de Capacitor a utilizar (Geolocation, Background Geolocation, Camera, Filesystem, Share, Clipboard, Haptics, Status Bar, Keyboard).

- Configuración del repositorio Git/GitHub, ramas de trabajo y del pipeline de CI (build-apk.yml).

- Registro de usuario con validación de contraseña segura y sanitización de campos (HU-01).

- Inicio de sesión con límite de intentos y mensajes de error genéricos (HU-02).

- Recuperación de contraseña vía correo electrónico (HU-03).

- Cierre de sesión con confirmación previa (HU-04).

- Sanitización global de entradas de texto contra XSS (HU-05).

- Limitador de frecuencia para acciones críticas (HU-06).

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) | - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) | - Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) |

## Sprint 6 - Semana 6

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 18/09/2026 | Se completa el módulo de autenticación y se agregan los mecanismos transversales de seguridad. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Cambio de contraseña con verificación de pregunta de seguridad (HU-07).

- Eliminación de cuenta con doble verificación (HU-08).

- Redirección automática según el rol del usuario tras iniciar sesión (HU-09).

- Guards de protección de rutas: authGuard, noAuthGuard y adminGuard (HU-10).

- Interceptor HTTP de autenticación y manejo de error 401 (HU-11).

- Validación de datos críticos: coordenadas GPS, teléfonos, correos y URLs (HU-12).

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) | — | - Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) |

## Sprint 7 - Semana 7

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/09/2026 | Se desarrolla la gestión de cuenta, términos y condiciones, y el perfil de usuario. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Cierre de sesión por inactividad del administrador (HU-13).

- Modal de aceptación de términos y condiciones en el registro (HU-14).

- Consulta de términos y condiciones desde Configuración (HU-15).

- Visualización del perfil del usuario (HU-16).

- Cambio de foto de perfil con compresión automática (HU-17).

- Cambio de estado de ánimo (HU-18).

- Cambio de nombre de usuario con verificación de identidad (HU-19).

- Gestión de eventos favoritos desde el perfil (HU-20).

- Edición de información personal extendida (HU-21).

- Estadísticas de actividad del usuario (HU-22).

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) | - Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) | - Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) |

## Sprint 8 - Semana 8

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/10/2026 | Se implementa el panel de administración y la gestión de contenido base. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Acceso restringido al panel de administración (HU-23).

- CRUD de lugares/rutas de trekking (HU-24).

- CRUD de consejos de trekking (HU-25).

- Gestión de roles de usuario (HU-26).

- Confirmación previa a eliminaciones administrativas (HU-27).

- CRUD del manual de supervivencia, incluyendo su orden (HU-28).

- CRUD de kits de primeros auxilios (HU-29).

- CRUD de kits de supervivencia (HU-30).

- Panel de estadísticas globales de usuarios (HU-31).

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) | - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) | - Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) - Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) |

## Sprint 9 - Semana 9

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/10/2026 | Se desarrolla el módulo de gestión de eventos de trekking. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Creación de eventos de trekking con código único de invitación (HU-32).

- Unión a eventos mediante código de invitación (HU-33).

- Selección de lugar al crear un evento (HU-34).

- Listado de "Mis eventos" ordenado por prioridad y fecha (HU-35).

- Detalle completo de un evento (HU-36).

- Compartir/copiar código de invitación (HU-37).

- Eliminación de eventos por el creador (HU-38).

- Salida de un evento por parte de un participante (HU-39).

- Marcar/desmarcar un evento como favorito (HU-40).

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) | - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) | - Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) - Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) |

## Sprint 10 - Semana 10

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16/10/2026 | Se implementa el mapa interactivo y el trazado de rutas. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Mapa interactivo con capas intercambiables: calle, satelital, terreno y topográfico (HU-41).

- Visualización de la posición GPS del usuario en tiempo real (HU-42).

- Trazado de ruta entre dos puntos con instrucciones paso a paso en español (HU-43).

- Trazado de ruta desde la ubicación actual (HU-44).

- Persistencia de la ruta trazada durante la sesión (HU-45).

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) | - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) | - Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) - Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) |

## Sprint 11 - Semana 11

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23/10/2026 | Se desarrolla el registro de ruta (tracking GPS) y su exportación. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Registro de ruta (tracking) con cálculo de distancia y tiempo transcurrido (HU-46).

- Limpieza de la ruta y estadísticas registradas (HU-47).

- Exportación de la ruta registrada a archivo GPX (HU-48).

- Registro de ruta en segundo plano en dispositivos nativos con BackgroundGeolocation (HU-49).

- Exportación nativa del archivo GPX mediante Filesystem y Share (HU-50).

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) | - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) | - Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) - Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) |

## Sprint 12 - Semana 12

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30/10/2026 | Se implementan los contactos de emergencia y la alerta SOS. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Registro, edición y eliminación de contactos de emergencia (HU-51, HU-52, HU-53).

- Llamada o envío de SMS directo a un contacto de emergencia (HU-54).

- Envío de alerta SOS con ubicación, hora y evento activo por SMS/WhatsApp (HU-55).

- Bloqueo de la alerta SOS si no existen contactos registrados (HU-56).

- Obtención de ubicación en segundo plano para el SOS en dispositivos nativos (HU-57).

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) | - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) | - Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) - Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) |

## Sprint 13 - Semana 13

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06/11/2026 | Se desarrolla el foro por evento y el módulo de clima y ubicación. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Envío de mensajes en tiempo real en el foro del evento (HU-58).

- Eliminación de mensajes del foro por el organizador del evento (HU-59).

- Contador de mensajes nuevos por evento (HU-60).

- Registro de la última visita del usuario al foro (contador punto rojo) (HU-61).

- Visualización del clima actual según la ubicación del usuario (HU-62).

- Nombre de la ubicación actual mediante geocodificación inversa con caché (HU-63).

- Actualización automática del clima y la ubicación por desplazamiento (HU-64).

- Acceso a una búsqueda web externa del clima (HU-65).

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) | - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) | - Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) - Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) |

## Sprint 14 - Semana 14

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13/11/2026 | Se desarrolla el contenido informativo para el usuario y la galería de fotos. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Consejos de trekking presentados en orden aleatorio en la pantalla principal (HU-66).

- Manual de supervivencia interactivo, navegable paso a paso (HU-67).

- Visualización de kits de primeros auxilios sugeridos (HU-68).

- Visualización de kits de supervivencia sugeridos (HU-69).

- Carrusel deslizable de consejos de trekking con Swiper (HU-70).

- Visualización y eliminación de fotos en cuadrícula (HU-77).

- Visor de fotos a pantalla completa y deslizable (HU-78).

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) | - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) | - Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) - Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) |

## Sprint 15 — Semana 15

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30/11/2026 | Se implementan los pagos y suscripciones con PayPal, cerrando la Fase 2 de desarrollo. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Selección y compra de plan de suscripción, con conversión de CLP a USD (HU-71).

- Pago con PayPal directamente en la versión web (HU-72).

- Pago con PayPal en Android/iOS mediante checkout externo y deep link (HU-73).

- Activación y acumulación de la suscripción del usuario (HU-74).

- Historial de pagos realizados por el usuario (HU-75).

- Cancelación del proceso de pago (HU-76).

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| — | - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) | - Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) - Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) |

# Fase 3 - Cierre y presentación final (S16 a S18)

## Sprint 16 - Semana 16

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/11/2026 | Se inicia el Sprint 16: Plan de pruebas y corrección de errores sobre el desarrollo completo. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Pruebas unitarias

- Ejecución de las pruebas de aceptación (Definition of Done) sobre las 78 historias de usuario.

- Pruebas de seguridad: sanitización XSS, límites de frecuencia y validación de datos críticos.

- Pruebas en dispositivos Android (geolocalización en segundo plano, exportación GPX, pago con PayPal).

- Pruebas de integración

- Pruebas de rendimiento

- Corrección de errores críticos (bugs) y de severidad media detectados durante las pruebas.

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Elaboración del manual de usuario y del informe técnico final. - Generación del build de producción (APK firmado) y despliegue en Firebase Hosting. - Preparación de la presentación final del proyecto de título. | - Pruebas integrales y corrección de errores. | - Desarrollo funcional completo del sistema (Fase 2, Épicas 1 a 12, HU-01 a HU-78). |

## Sprint 17 - Semana 17

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/12/2026 | Se cierra la documentación técnica y se realiza el despliegue final del sistema. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Elaboración del manual de usuario de la aplicación Code Trekking.

- Elaboración del informe técnico final del proyecto de título.

- Generación de APK para Android (Para pruebas de usuario).

- Checkout de pagos en Firebase Hosting.

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| - Preparación y ensayo de la presentación final del proyecto de título. | - Documentación final (manual de usuario e informe técnico) y despliegue en producción. | - Desarrollo funcional completo del sistema (Fase 2, Épicas 1 a 12, HU-01 a HU-78). - Pruebas integrales y corrección de errores. |

## Sprint 18 - Semana 18

| Versión | Fecha inicio | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/12/2026 | Se finaliza la presentación del proyecto y se entrega la documentación completa. | Ismael Horta - Danilo Gonzalez |

### Qué se desarrolló

- Preparación de la presentación final del proyecto de título (.pptx).

- Ensayo de la defensa oral del proyecto.

- Revisión final y entrega de la documentación completa (informe técnico, manual de usuario, backlog y evidencias).

### Tablero (estado al cierre del sprint)

| Por hacer | En progreso | Hecho |
| --- | --- | --- |
| — | — | - Desarrollo funcional completo del sistema (Fase 2, Épicas 1 a 12, HU-01 a HU-78). - Pruebas integrales y corrección de errores. - Documentación final (manual de usuario e informe técnico) y despliegue en producción. - Presentación final del proyecto de título. |